TERMO DE REFERÊNCIA

I – CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, caracterizados como serviço comum de engenharia, a serem executados por empresa especializada.

1.2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual. Este prazo compreende o período para a elaboração dos projetos (60 dias), posteriormente realização do processo licitatório de contratação da obra (120 dias) e o acompanhamento técnico da execução da obra (estimado em 06 meses), além de um período residual para trâmites administrativos, conforme o Art. 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo a vigência ser prorrogada sem custo adicional em caso de não realização da obra no prazo do cronograma físico-financeiro.

1.3. O contrato, a ser formalizado, oferecerá maior detalhamento das regras aplicáveis à vigência, execução e fiscalização da contratação.

II – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e a descrição detalhada da necessidade, bem como a justificativa dos quantitativos, encontram-se pormenorizadas no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), ambos anexos ao presente processo administrativo, cujas informações são partes integrantes e complementares deste Termo de Referência.

2.2. A necessidade decorre das limitações estruturais e funcionais da atual edificação da Câmara Municipal de Dores do Turvo, que comprometem a eficiência das atividades e o atendimento à população. Busca-se a modernização e adequação espacial, com reforma de 337 m² e ampliação de 179,15 m², totalizando 516,15 m² de área de intervenção, incluindo a implantação de um novo Plenário, Salão Multiuso, Nova Recepção, Sala de Arquivos, Sala do Presidente, Novas Salas e, fundamentalmente, a adequação do espaço do atual Plenário para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI).

2.3. A contratação visa garantir a qualidade técnica, a segurança estrutural, a conformidade legal e a otimização dos recursos públicos na reforma e ampliação.

2.4. A ausência de previsão específica para esta contratação no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício anterior deve-se à recente entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021 no âmbito municipal (janeiro de 2024), que demandou um período de adaptação e revisão dos procedimentos internos, conforme justificado no ETP.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O 3.1. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de Elaboração de Projetos Básicos/Simplificados de Arquitetura e Engenharia e Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Dores do Turvo, conforme as especificações e condições a seguir. O valor total da contratação é de R$ 41.352,66 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), distribuído conforme os preços de referência da proposta de menor valor identificada no Mapa Comparativo de Preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO | UN. | QUANT. | PREÇO DE REFERÊNCIA UNITÁRIO (R$) | PREÇO DE REFERÊNCIA GLOBAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS/SIMPLIFICADOS |  |  |  |  |
| 1.1 | Projeto Arquitetônico (Básico/Simplificado) – Reforma e Ampliação (516,15 m²), incluindo plantas baixas, cortes, fachadas essenciais, elementos de acessibilidade, imagens 3D (visuais de apoio), pranchas impressas e arquivos digitais. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.2 | Projeto Estrutural (Básico/Esquemático) – Reforma e Ampliação, incluindo dimensionamento preliminar, avaliação de estrutura existente, pranchas impressas e arquivos digitais. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.3 | Projeto Elétrico e de Iluminação (Básico/Esquemático) – Reforma e Ampliação, incluindo diagramas unifilares, pontos principais de força e iluminação, pranchas impressas e arquivos digitais. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.4 | Projeto Hidrossanitário (Básico/Esquemático) – Reforma e Ampliação, incluindo esquemas de redes de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais, pontos principais, pranchas impressas e arquivos digitais. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.5 | Projeto de Combate a Incêndio e Pânico (Básico/Esquemático) – Conforme diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com indicação de sistemas e equipamentos essenciais, pranchas impressas e arquivos digitais. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.6 | Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro (Básico) da Obra de referência de R$ 1.000.000,00. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.7 | Elaboração de Memorial Descritivo (Sumário) da Obra. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.8 | Elaboração de Planilha Orçamentária (Sintética) na Base SINAPI para Obra de referência de R$ 1.000.000,00. | Serv. | 1 |  |  |
| 1.9 | ART/RRT de Projetos (referente aos itens 1.1 a 1.5, total de 5 ARTs/RRTs, uma por disciplina). | Und. | 5 |  |  |
| 2. | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PONTUAL DA EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra (estimado em até 6 meses), incluindo visitas periódicas, aprovação de boletins de medição e emissão de relatórios sumários. | Serv. | 1 |  |  |
| 2.2 | ART/RRT de Acompanhamento Técnico. | Und. | 1 |  |  |
| VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |

3.1.3. Detalhamento dos Produtos e Serviços:

A) Projetos Básicos/Simplificados: A Contratada deverá elaborar os projetos especificados nos itens 1.1 a 1.5 da tabela acima, com nível de detalhamento reduzido, focado nas informações essenciais para a compreensão geral das intervenções e para subsidiar a licitação da obra, em conformidade com o Art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021. Os produtos deverão incluir pranchas impressas (quatro vias em formato A0, devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos) e arquivos digitais (em formatos .DWG, .PDF e outros compatíveis, em mídias digitais). O Projeto Arquitetônico deverá conter ainda imagens 3D para visuais de apoio e aprovação conceitual.

B) Documentação Técnica Complementar: Conforme itens 1.6, 1.7 e 1.8 da tabela, incluindo Cronograma Físico-Financeiro (Básico), Memorial Descritivo (Sumário) e Planilha Orçamentária (Sintética) na Base SINAPI para a obra de referência de R$ 1.000.000,00.

C) Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): Conforme item 1.9, a Contratada deverá emitir e registrar as ARTs/RRTs de Projeto para cada uma das disciplinas envolvidas (Arquitetura, Estrutural, Elétrica, Hidrossanitário e Combate a Incêndio), junto aos respectivos conselhos (CREA/CAU).

D) Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra: Conforme item 2.1 da tabela, o acompanhamento técnico será pontual, com visitas periódicas de frequência a ser definida na Ordem de Serviço ou Termo de Acompanhamento. O profissional designado (Engenheiro ou Arquiteto com experiência comprovada) deverá verificar o cumprimento dos projetos básicos, das especificações essenciais, da qualidade dos serviços e materiais, analisar e aprovar boletins de medição e emitir relatórios sumários de acompanhamento. Sua atuação será de interface técnica limitada, sem a profundidade de uma fiscalização diária ou integral da obra.

E) ART/RRT de Acompanhamento Técnico: Conforme item 2.2, deverá ser emitida e registrada a ART/RRT de Acompanhamento Técnico.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade:

4.1.1. A Contratada deverá pautar-se sempre pelo uso racional de recursos e equipamentos, evitando e prevenindo o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos.

4.1.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição devem ser observadas, incluindo a racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes, substituição de tóxicos por menos tóxicos, e economia no consumo de energia e água.

4.1.3. Os materiais empregados deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando os impactos ambientais.

4.2. Subcontratação:

4.2.1. É permitida a subcontratação parcial de serviços específicos, desde que a responsabilidade integral pela execução do objeto do contrato permaneça com a CONTRATADA.

4.2.2. A subcontratação de etapas específicas não poderá exceder 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato.

4.2.3. A CONTRATADA deverá comunicar previamente à Câmara Municipal, por escrito, informando quais etapas dos serviços serão subcontratadas e identificando a empresa subcontratada. A Câmara Municipal se reserva o direito de vetar a subcontratação, mediante justificativa, caso a empresa subcontratada não atenda aos requisitos mínimos de qualificação técnica ou legal para a execução da parcela dos serviços.

4.2.4. A subcontratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica para a parcela dos serviços a ser executada, quando solicitado pela Câmara Municipal.

4.3. Garantia da Contratação:

4.3.1. Não haverá exigência de garantia da contratação, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, pois se trata de um serviço de baixa complexidade, que não envolve dedicação exclusiva de mão de obra e cujo pagamento é condicionado às entregas parciais e final do serviço.

V – MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. Condições de Execução:

5.1.1. O início da execução do objeto ocorrerá a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Câmara Municipal, após a assinatura do contrato.

5.2. Local da Prestação dos Serviços:

5.2.1. Os serviços de elaboração de projetos poderão ser realizados nas dependências da Contratada, com reuniões periódicas e entrega de produtos na Câmara Municipal. O acompanhamento técnico será realizado na Câmara Municipal de Dores do Turvo – Rua Umbelina Marotta, n.º 403, Centro, Dores do Turvo, CEP 36.513-000, e no canteiro de obras da futura execução.

5.3. Materiais e Equipamentos:

5.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, softwares e ferramentas necessários, nas quantidades e qualidades que se fizerem imprescindíveis, promovendo sua substituição quando necessário, sem ônus adicionais para a Contratante.

VI – MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por, no mínimo, um fiscal técnico e um fiscal administrativo, ou pelos seus respectivos substitutos, designados pela Câmara Municipal.

6.3. O Fiscal Técnico do Contrato acompanhará a execução para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, verificando a qualidade dos projetos, a aderência às normas técnicas e o desempenho do acompanhamento da obra.

6.4. O Fiscal Administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias (se houver), as glosas e a formalização de apostilamentos e termos aditivos.

6.5. O Gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização, registrando todas as ocorrências e providências adotadas, além de acompanhar os registros realizados pelos fiscais.

6.6. As comunicações entre a Câmara e a Contratada serão realizadas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

6.7. A Câmara Municipal poderá convocar representante da Contratada para reuniões iniciais e periódicas, para alinhamento e solução de eventuais intercorrências.

VII – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto será realizada pelos fiscais do contrato, mediante emissão de parecer técnico detalhado.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada não produziu os resultados acordados, deixou de executar as atividades com a qualidade exigida ou não utilizou os recursos humanos e materiais adequados.

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a comunicação da Contratada e a comprovação da prestação dos serviços referentes à parcela a ser paga, mediante termo detalhado emitido pelos fiscais técnico e administrativo.

7.4. O recebimento definitivo dos serviços ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação final da qualidade e quantidade dos serviços e a completa aceitação por servidor ou comissão designada.

7.5. Prazo de Liquidação: Após o recebimento da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, podendo ser prorrogado por igual período.

7.6. Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.7. Forma de Pagamento: O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em conta corrente indicada pela Contratada.

7.8. Serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação aplicável. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional deverá apresentar comprovação de que faz jus ao tratamento tributário favorecido.

VIII – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de Seleção: A seleção da Contratada ocorrerá por meio de Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, que se refere a contratações de obras e serviços de engenharia de valor inferior ao limite legal.

8.2. Critério de Julgamento: Será adotado o critério de Menor Preço Global.

8.3. Exigências de Habilitação: Para fins de habilitação, a Contratada deverá comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1. Habilitação Jurídica:

8.3.1.1 Registro no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a natureza jurídica da empresa, acompanhado de documentos comprobatórios de seus administradores.

8.3.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:

8.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta RFB/PGFN).

8.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).

8.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade.

8.3.2.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor.

8.3.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.3.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da Contratada.

8.3.4. Qualificação Técnica:

8.3.4.1. Registro no Conselho Profissional: A empresa deverá estar regularmente registrada no CAU/BR e/ou CREA/MG.

8.3.4.2. Corpo Técnico Qualificado: Deverá dispor em seu quadro permanente ou por vínculo formal de profissionais legalmente habilitados (Arquitetos e Urbanistas, Engenheiros Civis, Engenheiros Eletricistas, Engenheiros Hidrossanitários, Engenheiros de Segurança/Combate a Incêndio), com experiência comprovada na elaboração de projetos e acompanhamento técnico de obras de natureza e porte semelhantes, atestada por meio de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelos respectivos conselhos.

8.3.4.3. Experiência Comprovada: Apresentar atestados de capacidade técnica que demonstrem a execução de serviços compatíveis com o objeto da presente contratação (projetos básicos/simplificados e acompanhamento pontual).

8.3.4.4. Capacidade Técnica do Profissional para Acompanhamento: O profissional designado deverá possuir comprovada capacidade técnica e experiência em acompanhamento de obras, com registro de ART/RRT de acompanhamento em seu nome.

IX – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor total estimado para a contratação dos serviços de Elaboração de Projetos Básicos/Simplificados de Arquitetura e Engenharia e de Acompanhamento Técnico Pontual da Execução da Obra é de R$ 41.352,66 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

9.2. Este valor foi determinado com base no Mapa Comparativo de Preços, anexo a este processo, que indicou a proposta mais vantajosa obtida em pesquisa de mercado, observando-se o limite para dispensa de licitação previsto no Art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021.

X – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município de Dores do Turvo, sob a seguinte dotação (se aplicável): 4.4.90.51.01.031.001.30002

Dores do Turvo-MG, 19 de novembro de 2025.

Marli Heleno Coelho

Agente de Contratação