MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026

A CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 05.666.423/0001-69, com sede na Rua Umbelina Marotta, nº 403, Centro, Dores do Turvo/MG, CEP 36.513-000, neste ato representada por seu Presidente, Sr. MARCÍLIO FRANCO DA MOTA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, com sede na ________________________________________________, neste ato representada por ________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, mediante as cláusulas e condições seguintes, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à reforma, ampliação e adequação da sede da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG, situada na Rua Umbelina Marotta, nº 403, Centro, Dores do Turvo/MG, conforme condições, quantitativos, especificações técnicas, projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatório.

1.1.1. A área total da intervenção observará os projetos técnicos integrantes do procedimento licitatório, compreendendo áreas edificadas, anexos, circulação, acessos, estacionamento e demais áreas vinculadas à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos executivos aprovados.

1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição:

1.2.1.o Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026;

1.2.2. o Termo de Referência;

1.2.3. o Estudo Técnico Preliminar — ETP;

1.2.4. os projetos executivos;

1.2.5. o memorial descritivo;

1.2.6. a planilha orçamentária;

1.2.7. o cronograma físico-financeiro;

1.2.8. a proposta comercial da CONTRATADA;

1.2.9. os anexos técnicos e administrativos.

1.3. O regime de execução contratual será o de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS, DA VIGÊNCIA E DA ORDEM DE SERVIÇO

2.1. O prazo de execução da obra será de 06 (seis) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, observando-se o cronograma físico-financeiro integrante do procedimento licitatório.

2.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, compreendendo o período necessário à execução da obra, recebimento provisório e definitivo, tramitação administrativa, medições, pagamentos, eventuais correções executivas, encerramento contratual e demais providências correlatas.

2.2.1. O prazo de execução da obra será de 06 (seis) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço.

2.2.2. A execução contratual somente terá início após emissão formal da Ordem de Serviço pela Administração.

2.3. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE.

2.4. A Ordem de Serviço somente será emitida após:

2.4.1. assinatura do contrato administrativo;

2.4.2. apresentação da garantia contratual, quando exigida;

2.4.3. apresentação da ART ou RRT de execução da obra;

2.4.4. indicação formal do responsável técnico pela execução;

2.4.5. indicação formal do preposto da CONTRATADA;

2.4.6. comprovação de manutenção das condições de habilitação.

2.5. Os prazos de execução e vigência poderão ser prorrogados nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e autorização da autoridade competente.

2.6. Constituem hipóteses exemplificativas de prorrogação:

2.6.1. alteração do projeto ou especificações pela Administração;

2.6.2. superveniência de fato excepcional ou imprevisível;

2.6.3. interrupção da execução por ordem da Administração;

2.6.4. caso fortuito ou força maior;

2.6.5. eventos climáticos extraordinários que impactem diretamente a execução da obra;

2.6.6. necessidade de adequações técnicas indispensáveis à perfeita execução do objeto;

2.6.7. demais hipóteses legalmente admitidas.

2.7. Toda solicitação de prorrogação deverá ser formalmente apresentada pela CONTRATADA, devidamente fundamentada e acompanhada dos documentos comprobatórios pertinentes.

2.8. A eventual paralisação da obra deverá ser formalmente justificada e autorizada pela CONTRATANTE.

2.9. A simples paralisação da obra não suspende automaticamente a vigência contratual, salvo determinação expressa da Administração formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ ____________ (____________________________________________________).

3.2. No valor contratado estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, inclusive:

3.2.1. materiais;

3.2.2. mão de obra;

3.2.3. equipamentos;

3.2.4. transportes;

3.2.5. tributos;

3.2.6. encargos sociais, trabalhistas e previdenciários;

3.2.7. seguros;

3.2.8. despesas administrativas;

3.2.9. benefícios e despesas indiretas — BDI;

3.2.10. custos de mobilização e desmobilização;

3.2.11. custos relacionados à segurança do trabalho;

3.2.12. demais despesas inerentes à execução contratual.

3.3. Considerando o regime de execução por empreitada por preço global, a CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos quantitativos, métodos executivos, custos diretos e indiretos necessários à completa execução do objeto.

3.4. Não serão admitidos pleitos posteriores fundados em:

3.4.1. erro de dimensionamento da proposta;

3.4.2. subestimação de quantitativos ordinariamente identificáveis;

3.4.3. falhas de planejamento executivo;

3.4.4. custos previsíveis à época da licitação;

3.4.5. omissões ordinariamente verificáveis durante a fase licitatória.

3.5. Os preços contratados somente poderão ser alterados nas hipóteses legalmente admitidas, mediante formalização de termo aditivo e observância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 1.01.01.01.031.0001.1.0001-1.500.000 – 4.4.90.51.00; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalações.

4.2. A presente contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual — LOA, compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO e conformidade com o Plano Plurianual — PPA do Município de Dores do Turvo/MG.

4.3. Em observância aos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, existe disponibilidade orçamentária e financeira suficiente para suportar as despesas decorrentes da contratação.

4.4. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão à conta de dotações próprias consignadas nas respectivas leis orçamentárias, observada a vigência contratual e o cronograma físico-financeiro da obra.

CLÁUSULA QUINTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

5.2.1. caução em dinheiro;

5.2.2. seguro-garantia;

5.2.3. fiança bancária;

5.2.4. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

5.3. A garantia contratual deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da convocação para assinatura contratual.

5.4. Na hipótese de caução em dinheiro, o depósito deverá ser realizado na conta bancária indicada pela CONTRATANTE.

5.5. A não apresentação da garantia contratual no prazo estabelecido poderá ensejar:

5.5.1. aplicação das penalidades cabíveis;

5.5.2. revogação da adjudicação;

5.5.3. convocação dos licitantes remanescentes;

5.5.4. aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

5.6. A garantia responderá:

5.6.1. pela inadimplência contratual;

5.6.2. pelos prejuízos causados à Administração;

5.6.3. pelas multas aplicadas;

5.6.4. pelos danos decorrentes da inexecução contratual;

5.6.5. pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, quando cabível.

5.7. A garantia somente será liberada após:

5.7.1. o recebimento definitivo da obra;

5.7.2. a quitação das obrigações contratuais;

5.7.3. a inexistência de pendências administrativas, trabalhistas ou judiciais relacionadas ao contrato.

5.8. A garantia deverá ser complementada pela CONTRATADA sempre que houver alteração do valor contratual.

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com o edital, o Termo de Referência, os projetos executivos, o memorial descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, as normas técnicas da ABNT, as normas de segurança do trabalho, a legislação ambiental aplicável e as determinações da fiscalização contratual.

6.2. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. Designar responsável técnico devidamente habilitado, com registro ativo no CREA ou CAU, responsável pela execução da obra.

6.4. Apresentar ART ou RRT de execução antes do início dos serviços.

6.5. Manter preposto permanentemente disponível para interlocução com a CONTRATANTE.

6.6. Executar os serviços com emprego de materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificações técnicas do projeto.

6.7. Responsabilizar-se integralmente:

6.7.1. pela qualidade técnica da obra;

6.7.2. pela estabilidade e segurança dos serviços executados;

6.7.3. pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

6.7.4. pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

6.7.5. pelas obrigações ambientais decorrentes da execução contratual.

6.8. Providenciar e manter:

6.8.1. diário de obra atualizado;

6.8.2. canteiro organizado;

6.8.3. sinalização adequada da obra;

6.8.4. isolamento das áreas de risco;

6.8.5. equipamentos de proteção individual e coletiva.

6.9. Responder pela guarda, conservação e proteção dos materiais, equipamentos e serviços executados até o recebimento definitivo da obra.

6.10. Corrigir, às suas expensas, os serviços executados em desconformidade com os projetos, normas técnicas ou determinações da fiscalização.

6.11. Não subcontratar integralmente o objeto contratado.

6.12. A eventual subcontratação parcial dependerá de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável pela execução contratual.

6.13. Promover adequada destinação dos resíduos da construção civil, observando a legislação ambiental aplicável.

6.14. Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato extraordinário ou anormal que impacte a execução da obra.

6.15. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações assumidas, salvo autorização formal da CONTRATANTE.

6.16. Observar rigorosamente os prazos previstos no cronograma físico-financeiro.

6.17. Facilitar integralmente a atuação da fiscalização, fornecendo documentos, informações e acesso às áreas da obra sempre que solicitado.

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. fornecer à CONTRATADA todos os documentos e informações necessários à execução do objeto;

7.1.2. emitir a Ordem de Serviço;

7.1.3. designar gestor e fiscais do contrato;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

7.1.5. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas;

7.1.6. notificar formalmente a CONTRATADA acerca de irregularidades verificadas;

7.1.7. aplicar as sanções cabíveis em caso de inadimplemento contratual;

7.1.8. receber provisória e definitivamente a obra, observadas as disposições legais e contratuais;

7.1.9. promover os atos necessários ao regular processamento da execução contratual.

7.2. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A execução da obra deverá observar rigorosamente os projetos executivos, as especificações técnicas, o memorial descritivo, o cronograma físico-financeiro, as normas técnicas aplicáveis e as determinações da fiscalização contratual.

8.2. A CONTRATADA declara possuir pleno conhecimento das condições locais necessárias à execução da obra.

8.3. A execução dos serviços ocorrerá sob regime de empreitada por preço global.

8.4. A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução integral do objeto.

8.5. Os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas previstas nos projetos e memoriais.

8.6. A fiscalização poderá rejeitar materiais e serviços executados em desconformidade técnica, hipótese em que a CONTRATADA deverá promover imediata substituição ou correção, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATADA deverá manter a obra permanentemente limpa, organizada e segura.

8.8. A fiscalização poderá determinar a paralisação imediata de serviços executados:

8.8.1. em desconformidade técnica;

8.8.2. em condições inseguras;

8.8.3. em desacordo com normas legais, ambientais ou de segurança do trabalho.

8.9. A paralisação determinada pela fiscalização em razão de irregularidade imputável à CONTRATADA não gerará direito à prorrogação de prazo ou indenização.

8.10. As medições observarão os quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalização.

CLÁUSULA NONA — DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

9.1. A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas pela CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. Fica designado como Gestor do Contrato o Sr. MARCÍLIO FRANCO DA MOTA, Presidente da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG.

9.3. Fica designada como Fiscal Administrativa a Sra. MICHELLY MAROTTA COTTA DA SILVA, Assessora de Gabinete da Presidência.

9.4. Fica designado como Fiscal Técnico o Engenheiro Civil HENRIQUE GOULART TEIXEIRA JUNIOR, CREA-MG nº 195375/D.

9.5. Compete ao gestor contratual:

9.5.1. acompanhar a execução global do contrato;

9.5.2. promover o controle administrativo contratual;

9.5.3. adotar providências relativas a inadimplementos;

9.5.4. promover os atos necessários à formalização de eventuais alterações contratuais.

9.6. Compete à fiscalização técnica:

9.6.1. acompanhar a execução física da obra;

9.6.2. verificar conformidade técnica dos serviços;

9.6.3. aprovar medições;

9.6.4. registrar ocorrências no diário de obra;

9.6.5. determinar correções técnicas necessárias.

9.7. Compete à fiscalização administrativa:

9.7.1. acompanhar documentos administrativos e trabalhistas;

9.7.2. verificar regularidade documental da contratada;

9.7.3. auxiliar no controle contratual.

9.8. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execução integral do objeto.

9.9. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por representantes formalmente designados pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.10. A fiscalização poderá:
I — determinar correções;
II — rejeitar serviços executados em desconformidade;
III — promover glosas;
IV — solicitar testes e ensaios;
V — registrar ocorrências em diário de obra.

9.11. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade integral da contratada pela execução da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA — DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão realizados mediante medições periódicas dos serviços efetivamente executados, observando-se o cronograma físico-financeiro e os quantitativos aprovados pela fiscalização.

10.2. As medições serão realizadas pela fiscalização técnica da CONTRATANTE.

10.3. Somente serão medidos e pagos os serviços efetivamente executados e aprovados.

10.4. A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento:

10.4.1. nota fiscal;

10.4.2. relatório de medição;

10.4.3. memória de cálculo da medição;

10.4.4. relatório fotográfico atualizado;

10.4.5. certidões de regularidade fiscal e trabalhista;

10.4.6. comprovantes de recolhimento previdenciário, quando exigível;

10.4.7. demais documentos eventualmente exigidos pela fiscalização.

10.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da despesa e da aprovação da documentação pela CONTRATANTE.

10.6. O pagamento ficará condicionado:

10.6.1. à regular execução contratual;

10.6.2. à manutenção das condições de habilitação;

10.6.3. à inexistência de pendências contratuais imputáveis à CONTRATADA.

10.7. Constatada irregularidade na documentação ou na execução dos serviços, o pagamento poderá ser suspenso até a regularização da pendência.

10.8. Os pagamentos não implicam aceitação definitiva dos serviços executados nem afastam a responsabilidade da CONTRATADA quanto à qualidade da obra.

10.9. As medições observarão o cronograma físico-financeiro aprovado, considerando exclusivamente os serviços efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalização contratual.

10.10. A contratada deverá apresentar boletim de medição, memória de cálculo, relatório fotográfico e diário de obra atualizado como condição para processamento dos pagamentos.

10.11. A contratada deverá manter diário de obra permanentemente atualizado durante toda a execução contratual, contendo registros dos serviços executados, quantitativos, condições climáticas, ocorrências relevantes, orientações da fiscalização e demais informações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação.

11.2. O reajustamento será realizado mediante aplicação do Índice Nacional da Construção Civil — INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas — FGV, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

11.3. O reajustamento dependerá de solicitação formal da CONTRATADA e de análise da CONTRATANTE.

11.4. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser concedido nas hipóteses legalmente previstas, desde que demonstrada a ocorrência de fato superveniente extraordinário, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, capaz de alterar substancialmente os encargos originalmente assumidos.

11.5. O pedido de reequilíbrio deverá ser formalmente instruído com documentos comprobatórios suficientes da ocorrência do evento, da repercussão financeira e do nexo causal com a execução contratual.

11.6. Não serão admitidos pedidos de reequilíbrio fundados em:

11.6.1. erro de dimensionamento da proposta;

11.6.2. subestimação de custos;

11.6.3. elevação ordinária de preços de mercado;

11.6.4. falhas de planejamento da CONTRATADA;

11.6.5. eventos previsíveis à época da licitação.

11.7. O eventual deferimento do reequilíbrio econômico-financeiro dependerá de formalização mediante termo aditivo.

11.8. Os preços contratados poderão ser reajustados após o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados da data-base do orçamento estimado da contratação.

11.9. O reajuste observará a variação do INCC/FGV, ou outro índice oficial que venha substituí-lo.

11.10. O reajuste dependerá de requerimento da contratada e análise da Administração.

11.11. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de demonstração analítica da ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, com efetivo impacto nos custos da contratação, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e formalização de termo aditivo.

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem necessários, observados os limites legais.

12.3. As alterações contratuais deverão preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado.

12.4. Nenhuma alteração poderá ser realizada verbalmente ou sem prévia formalização administrativa.

12.5. As alterações de projeto, especificações ou metodologia executiva somente poderão ser implementadas mediante autorização formal da CONTRATANTE.

12.6. A execução de serviços extraordinários sem prévia autorização formal da Administração não ensejará direito a pagamento adicional.

12.7. A eventual necessidade de adequações técnicas indispensáveis à perfeita execução da obra deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. Executado o objeto contratual, a obra será recebida provisoriamente pela fiscalização da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado.

13.2. O recebimento provisório ocorrerá após verificação preliminar da conformidade dos serviços executados.

13.3. Verificada irregularidade, defeito, vício construtivo ou serviço executado em desconformidade, a CONTRATADA será formalmente notificada para promover as correções necessárias.

13.4. O recebimento definitivo ocorrerá após:

13.4.1. conclusão integral da obra;

13.4.2. aprovação definitiva dos serviços executados;

13.4.3. saneamento das pendências eventualmente identificadas;

13.4.4. apresentação da documentação final exigida;

13.4.5. verificação da regularidade técnica e administrativa da execução contratual.

13.5. O recebimento definitivo será formalizado mediante termo circunstanciado emitido pela autoridade competente.

13.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui:

13.6.1. a responsabilidade civil da CONTRATADA;

13.6.2. a responsabilidade técnica pela solidez e segurança da obra;

13.6.3. a responsabilidade por vícios ocultos;

13.6.4. a obrigação de reparação de defeitos posteriormente constatados.

13.7. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra nos prazos previstos na legislação civil e profissional aplicável.

13.8. O recebimento provisório e definitivo observará os arts. 140 a 143 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.9. O recebimento definitivo ficará condicionado:
I — à conclusão integral dos serviços;
II — à correção das pendências eventualmente identificadas;
III — à apresentação da documentação técnica final;
IV — à aprovação definitiva da fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. O descumprimento das obrigações previstas neste contrato, no edital, no Termo de Referência ou na legislação aplicável sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar;

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. A aplicação das penalidades observará os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

14.4. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa moratória, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referência e no edital.

14.5. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar:

14.5.1. aplicação de multa compensatória;

14.5.2. execução da garantia contratual;

14.5.3. extinção contratual;

14.5.4. aplicação das sanções restritivas previstas em lei.

14.6. Constituem hipóteses exemplificativas de infração contratual:

14.6.1. atraso injustificado na execução da obra;

14.6.2. paralisação injustificada dos serviços;

14.6.3. execução em desconformidade técnica;

14.6.4. descumprimento das determinações da fiscalização;

14.6.5. subcontratação irregular;

14.6.6. descumprimento das normas de segurança do trabalho;

14.6.7. inadimplemento trabalhista ou previdenciário;

14.6.8. apresentação de documentação falsa;

14.6.9. tentativa de medição de serviços não executados.

14.7. As multas eventualmente aplicadas poderão ser:

14.7.1. descontadas dos pagamentos devidos;

14.7.2. executadas sobre a garantia contratual;

14.7.3. cobradas administrativa ou judicialmente.

14.8. A aplicação de penalidade não afasta o dever de reparação integral dos danos causados à Administração ou a terceiros.

14.9. As sanções aplicadas deverão ser formalmente motivadas pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

15.1. O presente contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. Constituem hipóteses de extinção contratual, dentre outras legalmente admitidas:

15.2.1. inexecução total ou parcial do contrato;

15.2.2. paralisação injustificada da obra;

15.2.3. descumprimento reiterado de obrigações contratuais;

15.2.4. execução em desconformidade técnica grave;

15.2.5. perda das condições de habilitação;

15.2.6. falência ou dissolução da CONTRATADA;

15.2.7. razões de interesse público devidamente justificadas;

15.2.8. ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditivos da continuidade contratual.

15.3. A extinção contratual poderá ocorrer:

15.3.1. unilateralmente pela Administração;

15.3.2. consensualmente;

15.3.3. por decisão arbitral ou judicial, quando cabível.

15.4. A extinção unilateral por culpa da CONTRATADA poderá ensejar:

15.4.1. execução da garantia contratual;

15.4.2. aplicação das sanções cabíveis;

15.4.3. retenção de créditos eventualmente devidos;

15.4.4. apuração de perdas e danos.

15.5. Extinto o contrato, a CONTRATANTE poderá assumir imediatamente o objeto, no estado e local em que se encontrar, adotando as medidas necessárias à continuidade da obra e preservação do interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A subcontratação parcial do objeto poderá ser admitida, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e limitada às parcelas acessórias, complementares ou especializadas da execução contratual.

16.2. É vedada a subcontratação integral do objeto contratado.

16.3. Permanecerão sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA:

16.3.1. a coordenação geral da obra;

16.3.2. a responsabilidade técnica principal;

16.3.3. a execução das parcelas de maior relevância técnica;

16.3.4. as obrigações contratuais perante a Administração.

16.4. A eventual subcontratação dependerá de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, mediante apresentação:

16.4.1. da identificação da subcontratada;

16.4.2. da descrição dos serviços a serem subcontratados;

16.4.3. da documentação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da subcontratada;

16.4.4. da comprovação de capacidade técnica compatível, quando exigível.

16.5. A autorização da subcontratação não estabelece vínculo jurídico entre a subcontratada e a CONTRATANTE.

16.6. A CONTRATADA responderá integralmente pelos atos praticados por seus subcontratados, empregados e prepostos.

16.7. A subcontratação realizada sem autorização da CONTRATANTE caracterizará infração contratual grave.

16.8. Não poderão ser subcontratadas as parcelas de maior relevância técnica do objeto, os serviços utilizados para comprovação da qualificação técnico-operacional da contratada e as atividades diretamente relacionadas à responsabilidade técnica principal da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA MATRIZ DE RISCOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

17.1. A alocação de riscos observará os princípios da eficiência, razoabilidade, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e capacidade de gerenciamento do risco pela parte responsável.

17.2. Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATADA:

17.2.1. erros de dimensionamento da proposta;

17.2.2. subestimação de custos;

17.2.3. falhas de planejamento executivo;

17.2.4. atraso injustificado na execução;

17.2.5. insuficiência de mão de obra, equipamentos ou materiais;

17.2.6. falhas construtivas;

17.2.7. desperdícios e retrabalhos;

17.2.8. danos causados a terceiros;

17.2.9. inadimplemento trabalhista, previdenciário ou fiscal;

17.2.10. descumprimento das obrigações ambientais e de segurança do trabalho.

17.3. Constituem riscos de responsabilidade da CONTRATANTE:

17.3.1. atraso injustificado na emissão da Ordem de Serviço;

17.3.2. atraso injustificado nos pagamentos devidos;

17.3.3. alterações unilaterais relevantes promovidas pela Administração;

17.3.4. necessidade de modificação substancial dos projetos por interesse público superveniente;

17.3.5. paralisação da obra por determinação administrativa sem culpa da CONTRATADA.

17.4. Constituem riscos compartilhados:

17.4.1. ocorrência de caso fortuito ou força maior;

17.4.2. eventos climáticos extraordinários e imprevisíveis que impactem diretamente a execução da obra;

17.4.3. fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis;

17.4.4. alterações legislativas supervenientes com impacto direto na execução contratual.

17.5. A ocorrência de eventos extraordinários poderá ensejar revisão contratual, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.6. A identificação de patologias estruturais ocultas, vícios construtivos preexistentes ou condições físicas imprevisíveis da edificação que não possam ser identificadas nos levantamentos preliminares poderá ensejar revisão contratual, desde que comprovadamente supervenientes e tecnicamente demonstradas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS, INTEGRIDADE E COMPLIANCE

18.1. As partes comprometem-se a observar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, especialmente a Lei Federal nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD.

18.2. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteção dos dados e informações eventualmente acessados em razão da execução contratual.

18.3. A CONTRATADA declara conhecer e comprometer-se a observar os princípios da legalidade, moralidade, probidade, ética, integridade e transparência aplicáveis às contratações públicas.

18.4. É vedada a prática de atos que caracterizem fraude, corrupção, conluio, simulação, enriquecimento ilícito ou qualquer conduta lesiva à Administração Pública.

18.5. A constatação de prática ilícita poderá ensejar:

18.5.1. aplicação das sanções administrativas cabíveis;

18.5.2. extinção contratual;

18.5.3. comunicação aos órgãos de controle e persecução competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

19.2. A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato.

19.3. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
I — caução em dinheiro;
II — seguro-garantia;
III — fiança bancária;
IV — títulos da dívida pública admitidos em lei.

19.4. A não apresentação da garantia contratual no prazo estabelecido poderá ensejar aplicação das penalidades cabíveis, inclusive rescisão contratual.

19.5. A garantia responderá pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais, multas, prejuízos e demais obrigações previstas em lei e neste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação contratual não implicará renúncia, novação ou alteração das disposições pactuadas.

20.2. A nulidade ou invalidade de qualquer cláusula contratual não prejudicará as demais disposições do contrato.

20.3. A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo sobre informações técnicas, administrativas ou institucionais eventualmente acessadas em razão da execução contratual.

20.4. O presente contrato vincula as partes, seus sucessores e representantes legais.

20.5. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, nos princípios do direito administrativo e demais normas aplicáveis.

20.6. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, todos os documentos constantes do processo licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Senador Firmino/MG para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em ___ (______) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Dores do Turvo/MG, ___ de __________________ de 2026.

MARCÍLIO FRANCO DA MOTA
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Turvo/MG
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Visto:

FREDERICO PEREIRA PASCHOALINO

OAB/MG 112.621

TESTEMUNHAS:

- __________________________________________

Nome:
CPF:

- __________________________________________

Nome:
CPF: